Рішення тестового завдання: Спеціаліст з автоматизації бізнес-процесів

Кандидат: Даніїл Душинський   |   Компанія: Manimama OÜ (Tallinn, Estonia)   |   Дата: 24 вересня 2026

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

# 1. Аналіз та пріоритизація процесів

Для першої черги автоматизації я вибрав два процеси з найвищою частотою повторень (High Frequency) та критичним впливом на інформаційну безпеку компанії.

## 1.1. Пребординг, онбординг та офбординг: безпека доступів і кадрових документів

Яку проблему вирішує: HR вручну збирає копії документів, створює структуру папок на Google Drive, переносить паспортні дані в договори та пише сисадміну про створення акаунтів. При звільненні відсутній єдиний регламентований контроль своєчасного закриття доступів.

Чому на першому етапі: Manimama спеціалізується на Law & Crypto. Затримка з підписанням NDA або людський фактор при звільненні (незакритий доступ колишнього працівника до пошти, дисків, репозиторіїв чи чатів) несуть прямий юридичний і фінансовий ризик для клієнтів.

Очікуваний бізнес-ефект: Скорочення витрат часу HR на оформлення одного новачка з 4 годин до 40 хвилин. Усунення дублювання файлів. Гарантований регламент відкликання доступів при офбордингу через автоматизовані задачі контролю.

## 1.2. HR Operations: облік відпусток, лікарняних і Day Off через Telegram

Яку проблему вирішує: Повідомлення про відсутність пишуться хаотично в чатах Telegram. HR вручну рахує баланс днів у таблицях Excel і руками переносить події в Google Calendar.

Чому на першому етапі: Класичний Quick Win. Процес простий у побудові, відбувається щотижня для всієї команди і дає миттєвий результат у вигляді прозорості графіків.

Очікуваний бізнес-ефект: Співробітник бачить свій залишок днів у боті за 5 секунд. Тімлід погоджує запит кнопкою в Telegram. Подія автоматично записується в календар команди без участі HR.

## 1.3. Процеси, які не варто автоматизувати на першому етапі

Саммарі та оцінка співбесід через ChatGPT (розділ 2.3 Рекрутинг): Для естонської компанії повна автоматизація оцінки кандидатів несе регуляторні ризики:

1. Відповідно до EU AI Act (Regulation 2024/1689, Annex III, Point 4), системи ШІ у сфері працевлаштування та оцінки кандидатів класифіковані як High-Risk. Вони вимагають обов'язкового принципу Human Oversight (людського контролю за статтею 14) та моніторингу алгоритмічної упередженості (AI Bias).

2. За нормами GDPR (стаття 22), автоматизоване ухвалення рішень, що мають юридичні наслідки для людини, обмежене суворими критеріями. Передача аудіозаписів співбесід із персональними даними у зовнішні хмарні моделі вимагає наявності Data Processing Agreement (DPA) та оцінки ризиків передачі даних.

Технічне розмежування: Саммарі внутрішніх мітингів команди (розділ 2.1) є безпечним внутрішнім процесом, де ШІ є корисним помічником. А ось оцінку співбесід (розділ 2.3) не слід автоматизувати повністю. ШІ тут може слугувати лише чорновим конспектом, але фінальне структурування та висновок мають залишатися за рекрутером.

Оцінка 360 та індивідуальні плани розвитку (ІПР): Оцінка 360 проводиться лише 1-2 рази на рік. Автоматизація низькочастотних процесів на ранньому етапі дає низький ROI. Для неї наразі цілком достатньо уніфікованої Google-форми.

# 2. Розробка рішення: наскрізний пребординг та онбординг

Поточний стан (AS-IS): Після прийняття офферу HR вручну пише привітання, створює папку на Drive, надсилає форму для документів, копіює дані в договір і NDA, надсилає на підпис, просить сисадміна видати пошту і контролює строки вручну в таблиці.

Цільовий стан (TO-BE): Єдиний подієво-орієнтований контур від зміни статусу кандидата до виходу на роботу із закріпленим чеклістом завдань.

| Параметр процесу | Опис технічної та бізнес-логіки |
| --- | --- |
| Тригер (Trigger) | Зміна статусу кандидата на «Оффер прийнято» в таблиці або Bitrix24 (webhook подія з передачею candidate_id) |
| Вхідні дані (Input Data) | ПІБ, посада, дата виходу, особистий Telegram, email, реквізити, скани документів, призначений тімлід і наставник |
| Автоматичні дії (Actions) | 1. Створення папки кандидата на Google Drive за єдиним неймінгом з обмеженими правами доступу 2. Відправка кандидату посилання на форму завантаження даних 3. Автогенерація заповненого NDA та договору через Google Docs Template 4. Створення профілю в Bitrix24 зі статусом «Випробувальний термін» 5. Створення інцидент-задачі для IT з дедлайном: видати пошту і робочі доступи 6. Відправка новачку доступу до вітального Telegram-бота в День 1 о 09:00 |
| Умови та винятки (Exceptions) | Якщо кандидат не надав документи за 48 годин до дати виходу: HR отримує алерт у Telegram для ручного дзвінка. Якщо IT не закрило задачу на доступи за 24 години до старту: автоматична ескалація тімліду |
| Сповіщення (Notifications) | Кандидату: вітальний лист і форма (одразу), нагадування за 24 години до виходу, посилання на бота в День 1. HR: звіт про успішний збір документів або сповіщення про затримки. Тімліду: картка новачка і призначена дата старту |
| Зберігання даних (Storage) | Документи та підписані договори: ізольований Google Drive з контролем прав доступу. Кадрова картка, статуси задач та історія: Bitrix24 (єдине джерело правди для операційки) |
| Дії за людиною (Human Oversight) | HR перевіряє коректність реквізитів і справжність документів. Уповноважена особа підписує договір. Тімлід проводить обов'язкову живу зустріч 1:1 у перший робочий день |

# 3. Інструменти, архітектура та реалізація

Стек інструментів:

n8n (або Make): Оркестратор подій та інтеграцій. Поєднує Bitrix24, Google Workspace і Telegram без розробки громіздкого моноліту. Підтримує self-hosted розгортання в закритому контурі компанії, що критично для захисту банківських і кадрових даних.

Telegram Bot API: Інтерфейс для сповіщень співробітника, доставки чеклістів та швидкого погодження запитів тімлідами.

Google Workspace (Drive, Docs, Sheets API): Збереження кадрових файлів, структуроване автозаповнення шаблонів угод за змінними реквізитів.

Bitrix24 REST API: Управління задачами, дедлайнами, статусами та картками співробітників.

## 3.1. Технічні ризики та заходи їх нейтралізації

1. Повторний запуск вебхуків та захист від дублювання (Idempotency): Якщо Bitrix24 чи веб-форма надішле один і той самий вебхук двічі через збій мережі, є ризик створення дублікатів папок чи договорів. Рішення: використання ідемпотентного ключа (Idempotency Key) на базі candidate_id та перевірка наявності запису перед виконанням сценарію.

2. Частковий збій сценарію та збереження стану (Correlation ID): Якщо папка на Drive створилася, але генерація договору впала через тимчасову помилку Google API. Рішення: кожен запуск сценарію має єдиний correlation_id, а кроки логуються зі статусами (folder_created, doc_pending). При збої надсилається алерт адміністратору, а сценарій відновлюється з точки зупинки без повторного створення вже готових сутностей.

3. Ліміти API та тимчасова недоступність сервісів (Rate Limits 429/500): При масових діях Bitrix24 або Google Drive можуть повернути HTTP 429. Рішення: використання черги повідомлень у n8n з експоненційною затримкою повторних спроб (Exponential Backoff with Retry).

4. Безпека ключів доступу та секретів: Усі API-токени та облікові дані OAuth зберігаються виключно в захищеному сховищі n8n Credentials і шифруються через системний ENCRYPTION_KEY, без збереження у тілі самих сценаріїв.

5. Розмежування прав доступу на Google Drive: Ризик витоку документів інших кандидатів. Рішення: налаштування успадкування прав (Role-Based Access Control). Доступ до кореневої кадрової папки має лише HR, а тімлід отримує доступ виключно до папки свого співробітника.

## 3.2. Строки, етапи та розмежування MVP

Орієнтовний термін реалізації MVP: 12-14 робочих днів за умови вчасного надання доступів до API.

Етап 1: Стандартизація та доступи (3 дні). Узгодження шаблонів NDA, структури папок Drive, перевірка API-токенів Bitrix24 та Google Workspace.

Етап 2: Розробка інтеграцій (5-6 днів). Створення сценаріїв n8n, налаштування вебхуків, генерації папок і документів, створення задач у Bitrix24.

Етап 3: Обробка винятків і тестування (3 дні). Прогін тестових сценаріїв з імітацією збоїв мережі та неповних даних від кандидатів, налаштування алертів.

Етап 4: Впровадження та навчання (2 дні). Передача готових регламентів команді HR та технічним спеціалістам.

Розподіл функціоналу між MVP та наступними релізами:

У першій версії (MVP): автоматичне створення папок на Drive, форма збору даних, автогенерація документів і NDA, створення задач у Bitrix24. Для офбордингу в MVP реалізується автоматична інцидент-задача для IT з обов'язковим чеклістом деактивації акаунтів та жорстким контролем дедлайну.

На наступні етапи: повноцінний інтерактивний Telegram-бот для навчання новачка з тестуванням матеріалів. Програмне відкликання корпоративних акаунтів і доступів до API в один клік через Google Admin SDK та Bitrix24 API.

# 4. Запитання команді перед початком робіт

Перед початком розробки архітектури важливо погодити наступні технічні параметри:

1. Що є головною базою кадрових даних (Single Source of Truth): Bitrix24 чи таблиці Google Sheets? Яка система вважається первинною при виникненні розбіжностей?

2. Конфігурація та тарифний план Bitrix24: Використовується хмарна версія чи коробкова On-Premise? Чи є активна підписка на Bitrix24.Маркет і відкритий доступ до REST API для вхідних та вихідних вебхуків?

3. Внутрішні вимоги щодо обробки персональних даних: Чи дозволено політикою безпеки передавати паспортні та банківські дані кандидатів через сторонні хмарні сервіси автоматизації (Make), чи архітектура вимагає виключно локального self-hosted розгортання оркестратора n8n на сервері компанії?

4. Реєстр систем для офбордингу: Який точний перелік робочих ресурсів, де співробітники отримують доступ (пошта, Bitrix24, внутрішні бази, клієнтські кабінети, корпоративні менеджери паролів)?

5. Середній щомісячний потік найму: Скільки нових фахівців у середньому проходить через процедуру онбордингу щомісяця?